DOCUMENTD’ANALYSE DE VOTRE PPE V-LYON
(à me remettre mardi matin)

NOMS MEMBRE DU GROUPE	ELAIN Kevin / ELIE Benoît
SUJET DU PPE	Appli Web Mobile de gestion des réparation

QUESTIONS :
Complétez le tableau ci-dessous
Quel était l’objectif principal de votre travail	Mise en place d'un applicatif capable de lire les informations liée aux stations/vélos et de modifier/ajouter ces informations.
Avez-vous atteint votre objectif (justifié votre réponse)	Partiellement : / l'app fourmis certains des fonctionnalités requises / une partie des document a été réalisé (gantt, choix technique, maquettes...) / l'app n'est pas pleinement fonctionnel malgré le délais supplémentaire, / il manques des doc (tests notamment)
Quels sont les documents à rendre ?	Un gantt de planification et d'avancement du projet, le diagramme UML, les maquettes, doc des choix technique, arborescence de l'app, un fichier de localisation des ressources, jeux d'essai & tests, guide utilisateur.
Avez-vous respecté les principes de la méthode AGILE (cf. cours avec Mme CAUVIN)	Le début du développement du projet pas vraiment (mise en place de tout l’environnement, architecture, de certains model). La suite du développement s'est recentré sur la mise en place module par module, avec testes unitaire avant le module suivant.
Si oui, citez vos choix et/ou votre démarche qui peuvent prouver que vous l’avez appliqué	Répartition en module par développeur, avec contrôle par le second dev de la stabilité du module, / mise à jour du gantt à la fin d'un module.
Avez-vous élaboré un document de test ? / Si oui à quel moment l’avez-vous construit ?	Non élaboré, les modules d'ajout n’étant caca pas encore opérationnel.

1. Présentez dans un tableau
  1. les différentes fonctionnalités que vous deviez développées et indiquez le pourcentage de réalisation (qui l’a développé)
  2. Cocher les fonctionnalités
    1. que vous avez testées
    2. que je peux tester donc évaluer
Fonctionnalité	Développeur	%	Testé	Évaluable
Visualiser toutes les stations	Benoit	100,00%	oui	oui
Visualiser toutes les info des vélos sur la station	Benoit	100,00%	Oui	oui
Visualiser toutes les demandes d'interventions non traités	Kevin	100,00%	Oui	oui
Visualiser ses interventions	Kevin	80,00%
Créer une intervention		0,00%	Non	non
Créer une demande d'intervention		0,00%	Non	non
Changer état vélo et modif informations	Benoit Kevin	5,00%	Non	non

Faire la liste des choix de développement que vous vous êtes imposés (collectif)
Utilisation de GIT pour gérer les versions, / mise en place d'une structure MVC, / utilisation d'une abstraction PDO, / BDD sous MySql, / division de l'appli en module traité par un développeur, / utilisation de bootstrap, / pas plus de trois commit local avant un merge entre les deux branche de développement

faire une évaluation de votre travail (à individualiser)

Quelles compétences avez-vous acquis ? (à individualiser)
Intégration d'un développeur à une méthode de développement différente de ses habitudes, / gestion d'un projet collaboratif tendent vers les 50%-50%, / structuration clair en MVC d'un applicatif web, / maintient d'un outil d'évaluation et de planification du travail (gantt),

Analyser votre travail au sein de l’équipe (à individualiser)
Apport d'une vision extérieur et d'autre méthode d'organisation du code, / Une certaine quantité de travail de débug, de mise en place des fichiers ressources et de réflexions d'organisation structurelle, / Travail sur les modules (model-vue-controlleur), / Gestion des merges (réunion des branches de dev) du GIT,

Comment envisagez-vous le prochain PPE (à individualiser) - argumentez
Rentrer plus rapidement dans le sujet (deux première semaines assez flottante), organiser une distribution du travail plus rapidement et de manière plus marqué (bien que limité compte tenus des temps de débug mobilisent des ressources hors distribution initial). / Définition plus précise des documentations à établir, de leur contenue et des données qui doivent l’alimenter.